ДОГОВОР

за изработване на инвестиционен проект

Сключен на 14.12.2023 год. в гр. Хасково между страните:

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, гр. Хасково, общ. Хасково

ЕИК 000892204, адрес: ул. Граф Игнатиев №16, гр. Хасково,

община  Хасково, представлявано от Розалина Петкова - директор

и

- ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АРХ ТЕХ ПРОЕКТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково ул.“Одрин“ №18, ЕИК: 205316029, представлявано от Мария Недялкова Маринова в качеството си на управител;

Страните по договора се споразумяха за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработи Инвестиционен проект по части: Архитектурна, Строителни Конструкции, Геодезия, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО, съгласно Наредба №4, за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти Фаза – Технически проект за Обект: „Основен ремонт на спортна площадка за футбол“ в  УПИ IІ, кв. 420, по плана на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ, СРОКОВЕ И ПРИЕМАНЕ:

Чл.2. Срокът за изготвяне на инвестиционния проект е до 03.01.2024г.

Чл.3. В срок от 10 (десет) дни от предаването на проектите Възложителят може да представи на Изпълнителя писмени забележки при забелязани пропуски и недостатъци в проектните работи. При непредставяне на такива, проектът се счита за приет без възражения като отговарящ на изискванията на договора.

Чл.4. Изпълнителят ще предава готовите проектни работи в три комплекта. Всеки допълнителен комплект се заплаща допълнително от Възложителя.

- ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ:

Чл.5. Цената за изработване на инвестиционния проект по всички гореописани части, съгласно Наредба №4, за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти фаза – Технически проект е в размер на 5 300 лв., без ДДС / пет хиляди и триста лева /.

Чл.6   В срок от 5 /пет/ работни дни, възложителят следва да извърши авансово плащане в размер на 2650 лв., без ДДС. / две хиляди шестстотин и петдесет лева/.

Чл.7. В срок от 14 / четиринадесет / дни, след предаването на проекта и изтичане на срока за предявяване на забележки от страна на Възложителя, то той следва да извърши окончателно плащане.

Чл.8. Плащането се извършва по банков път на банкова сметка IBAN № BG33RZBB91551009758420, при банка: KBC Банк България .

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.9. Изпълнителят е длъжен да изпълни проекта в съответствие със заданието за проектиране и да отговаря на действащите закони и нормативи в Република България.

Чл.10. Изпълнителят е длъжен да отстрани без допълнително заплащане и в срокове, съгласувани с Възложителя, допуснати грешки или пропуски.

Чл.11. Изпълнителят има право да изисква допълнителни данни в случай, че в процеса на проектиране се появи и необходимост от такива.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.12. Възложителят осигурява и представя на Изпълнителя при подписване на договора следните необходими изходни данни:

-	Документ за собственост, в това число, документи за отстъпени права на строеж и други вещни права.

-	Задание за проектиране;

-  Виза за проектиране;

Чл.13. Възложителят има право да иска корекции по проекта поради промяна на инвестиционните си намерения чрез изменение на заданието за проектиране. Промените са предмет на писмени споразумения между страните.

Чл.14. При представяне на нови искания, с които се променят приетата програма за проектиране, крайният срок за проектиране, както и цената се променя с допълнителното съглашение (анекси).

Чл.15. Всички държавни и местни такси, свързани със съгласуването и одобряването на проектите и за издаване на необходимите визи, разрешителни и други са за сметка на Възложителя. Изготвянето на оценка на проекта от надзорна фирма е за сметка на Възложителя.

- САНКЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.16. При спиране и прекратяване на работа по възложените работи по вина на Възложителя, същият заплаща на Изпълнителя договорения хонорар и направените разноски за извършените до момента на спирането работи.

Чл.17. При неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 2% от договорената цена за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от договорената цена. Проекта се счита за предаден, когато изпълнителя предаде всички части на техническия проект описани в договора на Възложителя. Дата на предаване на проекта се счита и дата на изпращане на проекта по куриер с обратна разписка.

Чл.18. В случай на възникване на екстремна ситуация, независеща от двете договарящи се страни, договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие, като Възложителят изплаща на Изпълнителя действително извършената работа по влезлите в сила приложения, както и направените разходи. Сумата за изплащане се установява с двустранно подписан констативен протокол в срок от 10 дни след писменото уведомление от едната страна за необходимостта от прекратяване на договора. Изплащането на сумата става в срок от 7 дни след подписването на протокола. При такава ситуация сроковете описани в този договор спират да текат.

Чл.19. Изпълнителят има право да пристъпи към иск за получаване на хонорара, както и неустойки и обезщетения за причинени вреди и пропуснати ползи, ако Възложителят след получаване на напълно комплектованите материали за дадена фаза, не направи писмено възражение за качеството и комплектоваността им в срок от 10 /десет/ дни.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

-  1.  Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му.

- 2. В договорените срокове не влизат времетраенето за съгласуване и утвърждаване на проектните разработки от различните инстанции.

-	3. Изменения и допълнения по настоящия договор се правят по взаимно съгласие и на двете страни.

-	4. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство. Споровете относно тълкуването и изпълнението на договора се решават на добра воля по пътя на преговорите и взаимно разбирателство. При непостигане на съгласие споровете между страните по този договор се решават по реда на ГПК

-	5. “Екстремна ситуация” по смисъла на чл.18 от този договор е:

Промяна на инвестиционните намерения на Възложителя, продажба на имота на трети лица, спиране на финансирането на обекта по независещи от Възложителя причини, обективна невъзможност на Изпълнителя да изпълни възложените му работи или част от тях. Епидемиологични обстановки в страната. Затваряне на градове и затруднения при придвижване. Затваряне на държавни или общински институции.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТИЕЛ: .. ..........................................	         ИЗПЪЛНИТЕЛ : ….............................

(Розалина Петкова)			                 (Мария Маринова)

ОУ „Свети Климент Охридски“	         	      „АРХ ТЕХ ПРОЕКТ“ ЕООД